Informe de cierre sprint 1

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | *Asignatura* Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 13-08-2025 | | *Duoc UC.* | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Órdenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a | jef.ramirez@duocuc.cl |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Equipo se reune y se establecen tareas para cada integrante

# Resumen Sprint

Se establecen tareas específicas para desarrollar el avance de la aplicación abarcando tareas de fase temprana como lo pueden ser los mockups o inicio del desarrollo de la pagina web

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

No se termina ninguna tarea en esta fase

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el proximo sprint, lo ideal sería tener ya desarrollado algunos documentos o estar en proceso de terminarlos

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 2

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 16-08-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Ordenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Equipo se reune y se establecen tareas para cada integrante

# Resumen Sprint

Se establecen tareas específicas para desarrollar el avance de la aplicación abarcando tareas de fase temprana como lo pueden ser los mockups o inicio del desarrollo de la pagina web

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

No se termina ninguna tarea en esta fase

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el proximo sprint, lo ideal sera tener ya desarrollado algunos documentos o estar en proceso de terminarlos

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 3

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 19-08-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Ordenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Equipo se reúne y se establecen tareas para cada integrante

# Resumen Sprint

Se establecen tareas específicas para desarrollar el avance de la aplicación abarcando tareas de fase temprana como lo pueden ser los mockups o inicio del desarrollo de la pagina web

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

No se termina ninguna tarea en esta fase

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el proximo sprint, lo ideal sera tener ya desarrollado algunos documentos o estar en proceso de terminarlos

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 4

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 22-08-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Ordenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Equipo se reune y se establecen tareas para cada integrante

# Resumen Sprint

Se establecen tareas específicas para desarrollar el avance de la aplicación abarcando tareas de fase temprana como lo pueden ser los mockups o inicio del desarrollo de la pagina web

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

No se termina ninguna tarea en esta fase

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el proximo sprint, lo ideal sera tener ya desarrollado algunos documentos o estar en proceso de terminarlos

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 5

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 25-08-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Ordenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Equipo se reune y se establecen tareas para cada integrante

# Resumen Sprint

Se establecen tareas específicas para desarrollar el avance de la aplicación abarcando tareas de fase temprana como lo pueden ser los mockups o inicio del desarrollo de la pagina web

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

No se termina ninguna tarea en esta fase

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el proximo sprint, lo ideal sera tener ya desarrollado algunos documentos o estar en proceso de terminarlos

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 6

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 28-08-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Ordenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Equipo se reune y se establecen tareas para cada integrante

# Resumen Sprint

Se establecen tareas específicas para desarrollar el avance de la aplicación abarcando tareas de fase temprana como lo pueden ser los mockups o inicio del desarrollo de la pagina web

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

No se termina ninguna tarea en esta fase

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el proximo sprint, lo ideal sera tener ya desarrollado algunos documentos o estar en proceso de terminarlos

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 7

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 31-08-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Ordenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Equipo se reune y se establecen tareas para cada integrante

# Resumen Sprint

Se establecen tareas específicas para desarrollar el avance de la aplicación abarcando tareas de fase temprana como lo pueden ser los mockups o inicio del desarrollo de la pagina web

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

No se termina ninguna tarea en esta fase

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el proximo sprint, lo ideal sera tener ya desarrollado algunos documentos o estar en proceso de terminarlos

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 8

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 02-09-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Ordenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Equipo se reune y se establecen tareas para cada integrante

# Resumen Sprint

Se establecen tareas específicas para desarrollar el avance de la aplicación abarcando tareas de fase temprana como lo pueden ser los mockups o inicio del desarrollo de la pagina web

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

No se termina ninguna tarea en esta fase

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el proximo sprint, lo ideal sera tener ya desarrollado algunos documentos o estar en proceso de terminarlos

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 9

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 04-09-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Ordenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

El equipo se reúne y se establecen tareas para cada integrante.

# Resumen Sprint

La reunión fue para ver el avance de cada integrante y asignar nuevos documentos para realizar. Muchos documentos ya estaban terminados por lo que a algunos integrantes se les asignó nuevas tareas.

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

Se inició el proyecto en Django y bootstrap, se comenzó con el diseño de algunas páginas, login, registro, talleres.

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el proximo sprint, esperamos tener desarrollado parte del diseño principal de la aplicación web y haber terminado la mayoría de documentación de la fase 2.

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 10

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 05-09-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Órdenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

El equipo se reúne y se establece el roadmap de diseño, y avance del desarrollo.

# Resumen Sprint

La reunión fue para ver el avance de cada integrante y dar el roadmap a seguir de cada integrante, seguir con el desarrollo y diseño de la app.

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

Se completó gran parte del front-end y se comenzó el diseño de la app de escritorio.

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

En el próximo sprint, esperamos tener más completado el diseño de ambas aplicaciones.

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 11

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 05-09-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Órdenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Durante este sprint inicial, el equipo se enfocó en la organización general del proyecto y el inicio del desarrollo del entorno de trabajo. Se establecieron las bases para las aplicaciones web y de escritorio, junto con la documentación clave del proyecto.

# Resumen Sprint

Se completaron los primeros entregables documentales y se inició el desarrollo del back-end del aplicativo web, así como la configuración del ambiente de desarrollo en conjunto.

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

* Creación y desarrollo de documentos base: EDT, ERS, Acta de constitución y Diccionario de datos.
* Inicio del desarrollo front-end: registro de usuarios, visualización de talleres y agendamiento de horas.
* Inicio del desarrollo back-end: registro de usuarios, visualización de talleres y agendamiento de horas.  
  Configuración del ambiente de trabajo para la aplicación web y de escritorio.
* Diseño de mockups y modelo To-Be.
* Elaboración de la plantilla de control de cambios.

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

Comenzar la integración entre los módulos de front-end y back-end, además de avanzar en las funciones de administración de cuentas y procesamiento de pagos.

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 12

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 05-09-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Órdenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Se avanzó significativamente en el desarrollo tanto del front-end como del back-end. Se comenzaron a implementar funcionalidades específicas relacionadas con la experiencia del usuario y la gestión del sistema.

# Resumen Sprint

El equipo trabajó de forma colaborativa para continuar el desarrollo del aplicativo web, consolidar los módulos en ejecución y dar continuidad a la documentación técnica.

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

* Desarrollo continuo del front-end: registro de usuarios, talleres disponibles y agendamientos.
* Avance en el back-end: gestión de usuarios, talleres y agendamientos.
* Desarrollo del módulo de pagos y administración de cuentas.
* Avance en el documento arquitectónico DAS.
* Apoyo en los casos de uso extendidos y documentación técnica.
* Creación y actualización de la matriz RACI.

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

Integrar los módulos desarrollados, probar los flujos funcionales y comenzar con la implementación de la aplicación de escritorio.

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 13

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 05-09-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Órdenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

En este sprint se prioriza la consolidación de los avances del front-end y back-end, buscando estabilidad y conexión entre los módulos ya implementados. El equipo trabajó de forma coordinada para avanzar hacia una versión funcional del sistema.

# Resumen Sprint

El trabajo se centró en fortalecer las funciones principales del sistema, como el registro, la gestión de talleres, los agendamientos, y la administración de cuentas, preparando la integración general.

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

* Continuación del desarrollo front-end en módulos de pago, informes y cuentas.
* Avance del back-end en los mismos módulos.
* Refinamiento de los mockups y validación visual del diseño.
* Ajustes en la aplicación de escritorio y pruebas iniciales.
* Elaboración de reportes de avance y documentación complementaria.
* Consolidación del modelo To-Be y la arquitectura general del sistema.

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

Preparar la entrega de una versión preliminar con funciones conectadas.

# Anexos

Informe de Cierre Sprint 14

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Capstone | | Grupo 1 |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 05-09-2025 | | Duoc UC. | FixSpot | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Benjamin Órdenes | FixSpot | n/a | be.ordenest@duocuc.cl |
| Exequiel Albornoz | FixSpot | n/a | ex.albornoz@duocuc.cl |
| Jairo Marin | FixSpot | n/a | jai.marin@duocuc.cl |
| Jeffrey Ramirez | FixSpot | n/a |  |
| Carlos Gonzalez | FixSpot | n/a | carlo.gonzalez@duocuc.cl |

# Introducción

Estuvo orientado a finalizar las principales funcionalidades del sistema y estabilizar los módulos del front-end y back-end. También se afinaron aspectos técnicos y visuales de la aplicación.

# Resumen Sprint

Se trabajó en los últimos ajustes del desarrollo, pruebas funcionales y la integración general de los módulos. El sistema se encuentra en su fase avanzada, con la mayoría de las funciones operativas.

# Tareas realizadas:- Continuación del desarrollo de front-end para la generación de informes, procesamiento de pagos y administración de cuentas. - Avance en la implementación del back-end.

* Finalización de los módulos front-end: informes, pagos y administración de cuentas.
* Finalización de los módulos back-end equivalentes.
* Avance en la aplicación de escritorio y pruebas de conexión con la base de datos.
* Documentación técnica: DAS, casos de uso extendidos y matriz RACI actualizada.
* Validaciones finales de diseño y funcionalidad.

# Próximo Sprint: Esperamos la finalización de las funcionalidades clave y la entrega de la aplicación en su fase más avanzada.

Realizar pruebas integrales, corrección de errores y entrega de la versión final del sistema para revisión y aprobación.

# Anexos