## Daily Meeting 1:  Miércoles, 13 de agosto 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Inicio de Daily Meetings -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) |  |  |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Mockups -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Carta Gantt |  |  |

### Benjamín Órdenes (Líder de QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) -Documento de avance del sprint |  |  |

### Jeffrey Ramirez(Líder de desarrollo):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) -Documento Caso de uso extendido |  |  |

## Daily Meeting 2:  Sabado, 16 de agosto 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) | - Inicio de Daily Meetings -EDT |  |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) -Planilla de requerimientos - Costos -Carta Gantt | -Mockups -Acta de constitución del proyecto |  |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) | -Documento de avance del sprint |  |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) | -Documento Caso de uso extendido |  |

## Daily Meeting 3:  Martes, 19 de agosto 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) | - Inicio de Daily Meetings -ERS | -EDT |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) | -Planilla de requerimientos - Costos -Carta Gantt | -Mockups -Acta de constitución del proyecto |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) | -Documento de avance del sprint |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) | -Documento Caso de uso extendido |

## Daily Meeting 4: Viernes, 22 de agosto 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | - Inicio de Daily Meetings -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) | -EDT -ERS |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Carta Gantt |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) | -Documento de avance del sprint |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) | -Documento Caso de uso extendido |

## Daily Meeting 5:  Lunes, 25 de agosto 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo front- end Agendamientos de horas | - Inicio de Daily Meetings -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) | -EDT -ERS |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo back- end Agendamientos de horas | -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas -Desarrollo back- end Generación de Informes | -Inicio del desarrollo del aplicativo (Web) | -Documento de avance del sprint |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas -Desarrollo front- end Generación de Informes | -Inicio de programación front- end del aplicativo (Web) | -Documento Caso de uso extendido |

## Daily Meeting 6:  Jueves, 28 de agosto 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Desarrollo front- end Agendamientos de horas | - Inicio de Daily Meetings - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles | -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo)(Web) |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Desarrollo back- end Agendamientos de horas | - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Desarrollo back- end Generación de Informes | - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas | -Documento de avance del sprint -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Desarrollo front- end Generación de Informes | - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas | -Documento Caso de uso extendido -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) |

## Daily Meeting 7: Domingo, 31 de agosto 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | - Inicio de Daily Meetings - Desarrollo front- end Agendamientos de horas | -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo)(Web) - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | - Desarrollo back- end Agendamientos de horas | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Desarrollo back- end Generación de Informes | -Documento de avance del sprint -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Desarrollo front- end Generación de Informes | -Documento Caso de uso extendido -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas |

## Daily Meeting 8:  Martes, 2 de septiembre 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | - Inicio de Daily Meetings | -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo)(Web) - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo front- end Agendamientos de horas |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo back- end Agendamientos de horas |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento de avance del sprint -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas -Desarrollo back- end Generación de Informes |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento Caso de uso extendido -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas -Desarrollo front- end Generación de Informes |

## Daily Meeting 9:  Jueves, 4 de septiembre 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Plantilla Control de cambios |  | -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo)(Web) - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo front- end Agendamientos de horas - Inicio de Daily Meetings 2 |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| -Modelo To-Be -Diccionario de datos -Inicio de programación aplicación Escritorio |  | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo back- end Agendamientos de horas |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Documento arquitectónico das |  | -Documento de avance del sprint -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas -Desarrollo back- end Generación de Informes |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Apoyo Documento arquitectónico das |  | -Documento Caso de uso extendido -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas -Desarrollo front- end Generación de Informes |

### Carlos Gonzales(Programador):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
| - Matriz Raci - Inicio de programación aplicación Escritorio |  |  |

## Daily Meeting 10:  Viernes, 5 de septiembre 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | - Plantilla Control de cambios | -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo)(Web) - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo front- end Agendamientos de horas - Inicio de Daily Meetings 2 |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Modelo To-Be -Diccionario de datos -Inicio de programación aplicación Escritorio | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo back- end Agendamientos de horas |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | - Documento arquitectónico das | -Documento de avance del sprint -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas -Desarrollo back- end Generación de Informes |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | - Apoyo Documento arquitectónico das | -Documento Caso de uso extendido -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas -Desarrollo front- end Generación de Informes |

### Carlos Gonzales(Programador):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | - Matriz Raci - Inicio de programación aplicación Escritorio |  |

## Daily Meeting 11:  Jueves, 11 de septiembre 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo)(Web) - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo front- end Agendamientos de horas - Inicio de Daily Meetings 2 - Plantilla Control de cambios |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Diccionario de datos -Inicio de programación aplicación Escritorio | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo back- end Agendamientos de horas -Modelo To-Be |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento de avance del sprint -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas -Desarrollo back- end Generación de Informes - Documento arquitectónico das |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento Caso de uso extendido -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas -Desarrollo front- end Generación de Informes - Apoyo Documento arquitectónico das |

### Carlos Gonzales(Programador):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Inicio de programación aplicación Escritorio | - Matriz Raci |

## Daily Meeting 12:  Lunes, 15 de septiembre 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo)(Web) - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo front- end Agendamientos de horas - Inicio de Daily Meetings 2 - Plantilla Control de cambios |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Diccionario de datos -Inicio de programación aplicación Escritorio | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo back- end Agendamientos de horas -Modelo To-Be |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento de avance del sprint -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas -Desarrollo back- end Generación de Informes - Documento arquitectónico das |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento Caso de uso extendido -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas -Desarrollo front- end Generación de Informes - Apoyo Documento arquitectónico das |

### Carlos Gonzales(Programador):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Inicio de programación aplicación Escritorio | - Matriz Raci |

## Daily Meeting 13:  Lunes, 22 de septiembre 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo)(Web) - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo front- end Agendamientos de horas - Inicio de Daily Meetings 2 - Plantilla Control de cambios |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Inicio de programación aplicación Escritorio | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo back- end Agendamientos de horas -Modelo To-Be -Diccionario de datos |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento de avance del sprint -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas -Desarrollo back- end Generación de Informes - Documento arquitectónico das |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento Caso de uso extendido -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas -Desarrollo front- end Generación de Informes - Apoyo Documento arquitectónico das |

### Carlos Gonzales(Programador):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  | -Inicio de programación aplicación Escritorio | - Matriz Raci |

## Daily Meeting 14:  Martes, 30 de septiembre 2025

### Jairo Marín (Scrum Master):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -EDT -ERS -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo)(Web) - Desarrollo front- end apartado registro de usuarios - Desarrollo front- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo front- end Agendamientos de horas - Inicio de Daily Meetings 2 - Plantilla Control de cambios |

### Exequiel Albornoz (Owner Product):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Mockups -Acta de constitución del proyecto -Planilla de requerimientos - Costos -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo backt- end apartado registro de usuarios - Desarrollo back- end Visualización de Talleres Disponibles - Desarrollo back- end Agendamientos de horas -Modelo To-Be -Diccionario de datos -Inicio de programación aplicación Escritorio |

### Benjamín Órdenes (QA):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento de avance del sprint -Inicio del desarrollo del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo back- end Proceso de Pago - Desarrollo back- end Administración de Cuentas -Desarrollo back- end Generación de Informes - Documento arquitectónico das |

### Jeffrey Ramirez(Tester):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Documento Caso de uso extendido -Inicio de programación front- end del aplicativo (Ambiente de trabajo) (Web) - Desarrollo front- end Proceso de Pago - Desarrollo front- end Administración de Cuentas -Desarrollo front- end Generación de Informes - Apoyo Documento arquitectónico das |

### Carlos Gonzales(Programador):

| Tarea que hacer | Realizando tarea | Tarea realizada |
| --- | --- | --- |
|  |  | -Matriz Raci -Inicio de programación aplicación Escritorio |